太陽光パネル又は蓄電システム設置に至る経緯報告書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日　時 | 場所 | 概要 |
| 2022年４月 | 港区高輪  ㈱MINATO-HOME | 港 太郎様と住宅改修の打合せ |
| 2022年５月 | 港区白金 | 港 太郎様の住宅現地調査、見積提出 |
| 2022年６月 | 港区高輪  ㈱MINATO-HOME | 契約締結、港区へ助成金の申請 |
| 2022年７月 | 港区白金 | 工事着工 |
| 2023年２月 | 港区白金 | 工事完了、港区へ助成金の完了報告 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

※行が足りない場合は適宜追加してください。

・太陽光パネル又は蓄電システムを設置するまでの、発注者との打合せや工事実施等の大まかな出来事について、概要を記載してください。